## Slide 1
Programa Análisis y desarrollo de software
Competencia Investigación
Resultado de aprendizaje: Estructurar el proyecto
Dirección y Control de la Ejecución del proyecto de SW
Instructor: Honorio Oliveros Gómez
Septiembre 2025

## Slide 2
1. ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO

## Slide 4
2. ELABORACIÓN DE REQUISITOS

## Slide 6
3. ENUNCIADO DEL ALCANCE

## Slide 8
4. GESTIÓN DEL VALOR GANADO ( CONTROL DEL COSTO, CRONOGRAMA Y ALCANCE)

## Slide 9
4.1. Valor planificado PV

## Slide 10
4.2. Costo real AC

## Slide 11
4.3 PV vs AC

## Slide 13
Análisis de PV y AC

## Slide 14
4.4. Porcentaje de avance y valor ganado ( EV )

## Slide 15
4.5. Análisis de PV, AC, EV

## Slide 16
PV, AC y EV

## Slide 17
Análisis de EV y AC

## Slide 18
Análisis de costos

## Slide 19
Análisis de costos

## Slide 20
Análisis de costos

## Slide 21
Análisis del cronograma

## Slide 23
Análisis del cronograma

## Slide 24
Proyección de costos